Proposta de Projeto Integrador

Data: 03/03/2026   Grupo: public static void dimas

- Nome Projeto: Controle de Lava-rápido

- Nome Usuário no GitHub: g-ramalho

- Grupo de Alunos: Neste item devem ser colocados os nomes dos componentes do grupo, entre 3 e 5 alunos.

| RA | Nome | e-mail |
| --- | --- | --- |
| 0030482413027 | Gabriel Henrique Gonçalez Ramalho | Gabrielhramalho009@gmail.com |
| 0030482413041 | Eduardo Mariano de Oliveira | eduardo.mrn.oliveira@outlook.com |
| 0030482423012 | Gabriel Zugaib de Almeida | Gabriel.zugaib@yahoo.com.br |
| 0030482413057 | Raul Victor | Raulvictor-@live.com |
| 0030482423045 | Nickolas Souza | Ncks1.souza@gmail.com |

- Compreensão do Problema

Empresa

A New Car é um lava-rápido de pequeno porte localizado em São Roque – S.P.  O negócio possui caráter familiar e é operado exclusivamente pelo proprietário e seus familiares. Quais serviços prestados???  Tipos de Carros?? Volume???

Processos atuais

Atualmente a empresa tem os seguintes processos:

Agendamentos: Os clientes entram em contato por meio do WhatsApp. A disponibilidade de horários é consultada em um caderno físico. Após a definição do serviço a ser prestado, o horário escolhido pelo cliente é registrado nesse mesmo material.

Estoque: O monitoramento dos insumos ocorre de forma manual. A conferência dos produtos e tonéis é feita visualmente e as compras de reposição são realizadas com base na percepção diária da necessidade de novos materiais.

Serviços: As especificações de cada lavagem são anotadas no caderno. O registro abrange as tarefas padrão e eventuais solicitações extras do cliente. Existe a flexibilidade de adicionar novos pedidos durante ou após a execução do trabalho.

Pagamentos: O valor total é calculado ao término do serviço. Os recebimentos ocorrem via cartão, PIX ou dinheiro em espécie. A nota fiscal é emitida manualmente pelo preenchimento de dados no sistema online de NFS-e do governo.

Problemas atuais

Retenção e agendamento imprecisos: A demora no tempo de resposta no aplicativo de mensagens resulta na perda de clientes em potencial. O método manual de anotação de horários também gera falhas e ocasiona sobreposição de agendamentos para o mesmo período.

Controle de estoque ineficiente: O formato atual não fornece dados concretos sobre os custos operacionais. Sem métricas claras de consumo de produtos ao longo dos dias, a aquisição de novos materiais não reflete a demanda real e gera furos no orçamento.

Acompanhamento de serviços impreciso: Não existe um registro estruturado das atividades executadas e dos produtos aplicados durante o atendimento. A falta de documentação sobre os pedidos extras e sobre o que foi efetivamente consumido ao longo da lavagem impede o cálculo correto dos custos do serviço. Isso dificulta a análise de lucro e a precificação adequada.

Gestão de cobranças ineficaz: A ausência de um fluxo financeiro documentado impossibilita o acompanhamento de pendências. Não há mecanismos para rastrear clientes que deixaram de pagar após a conclusão do serviço e isso gera prejuízos invisíveis para o negócio.

Sendo assim, um sistema informatizado poderia auxiliar na organização dos processos, no controle de estoque, no gerenciamento dos agendamentos e no acompanhamento financeiro da empresa

- Proposta de Solução de Software e Viabilidade

Proposta de solução

A proposta consiste no desenvolvimento de um sistema web integrado de gestão. O objetivo é centralizar as operações diárias e automatizar os processos do estabelecimento. O software será estruturado nos módulos descritos a seguir.

Agendamento e comunicação: O sistema utilizará um aplicativo próprio ou integração com o WhatsApp. Os clientes poderão consultar horários e realizar agendamentos. A agenda será atualizada em tempo real para evitar sobreposições.

Controle de estoque: A gestão de materiais será baseada no volume de produtos consumidos. O software será integrado a balanças conectadas para medir o peso ou o volume dos tonéis.

Acompanhamento de serviços: O fluxo de trabalho de cada veículo será registrado desde a entrada até a finalização. O sistema armazenará o histórico de serviços e pedidos extras de cada cliente. Esses dados auxiliarão na identificação de inadimplentes e no processo de cobrança.

Gestão financeira e fiscal: O módulo de pagamentos será integrado aos métodos de recebimento físicos e digitais. Haverá comunicação direta com as máquinas de cartão e processamento de PIX por meio do próprio sistema. A emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ocorrerá automaticamente após a confirmação de cada transação.

Relatórios gerenciais: A plataforma relacionará os dados de consumo de estoque com as receitas dos serviços. Serão disponibilizados painéis informativos sobre custos operacionais e margens de lucro.

Viabilidade

Escopo técnico: O desenvolvimento das integrações propostas é viável dentro dos padrões atuais de tecnologia. Existem interfaces de programação consolidadas para a comunicação com o WhatsApp e com os sistemas governamentais de notas fiscais e pagamentos. O ambiente físico do lava-rápido exige o uso de equipamentos com proteção adequada contra umidade para garantir uma transmissão estável de dados. O processamento de transações financeiras e o armazenamento de dados de clientes demandam a implementação de protocolos rigorosos de criptografia e conformidade com normas de segurança do setor financeiro para prevenir vazamentos e fraudes.

Escopo financeiro: O escopo do projeto inclui o desenvolvimento de software personalizado e a aquisição de hardware específico. A criação de um aplicativo e a compra de balanças com conectividade representam um custo inicial considerável para uma empresa de pequeno porte. É necessário avaliar se o volume atual de atendimentos gera retorno financeiro suficiente para cobrir esse investimento a curto e médio prazo.

- Visão Geral dos Pré-Requisitos

Requisitos Funcionais

Não vair ter Controle de caixa???

- abrir caixa

- registrar entradas

- registrar saídas

- fechar caixa

Agendamento e Comunicação

- Gerenciar agendamentos de serviços.

- O agendamento vai ser via ordem de serviço Pode ter mais de um serviço???

- Gerenciar a disponibilidade de horários no calendário.

- Enviar notificações automáticas aos clientes.

Controle de Estoque

- Gerenciar o catálogo de produtos e insumos.

- Monitorar os níveis de estoque por medição de volume e peso.

- Receber alertas automáticos de estoque baixo.

Acompanhamento de Serviços

- Gerenciar o cadastro de clientes e seus respectivos veículos.

- Gerenciar Ordens de Serviço.

- Consultar o histórico de atendimentos prestados.

Gestão Financeira e Fiscal

- Gerenciar o processamento de pagamentos físicos e digitais.

- Monitorar o status de quitação e sinalizar inadimplência.

- Emitir Notas Fiscais Eletrônicas automaticamente.

Relatórios Gerenciais

- Gerar relatórios de custos operacionais e consumo de insumos.

- Gerar relatórios de faturamento e margens de lucro líquido.

Requisitos Não Funcionais

- O sistema deve se comunicar com a API do WhatsApp Business para o envio de mensagens.

- A plataforma deve se integrar com balanças digitais via microcontroladores ESP32 para a medição contínua de insumos.

- A aplicação deve se conectar a gateways de pagamento para processamento e conciliação de transações financeiras.

- O sistema precisa de comunicação com as interfaces de programação governamentais para a emissão automatizada de notas fiscais.

- O armazenamento de dados de clientes e o processamento de transações exigem a implementação de criptografia e conformidade com normas de segurança do setor financeiro.

- O sistema deve garantir a conformidade com a LGPD no tratamento, armazenamento e exclusão de dados pessoais dos clientes. Depois verificar quais artigos xxxx

- Os equipamentos de hardware instalados no local devem possuir proteção adequada contra umidade para garantir uma transmissão de dados estável.

- O sistema deverá ser desenvolvido com a linguagem Rust no back-end e TypeScript no front-end, utilizando banco de dados PostgreSQL.  se isto for uma exigência ok, mas se está apenas sugerindo as tecnologias não precisa aqui

- A hospedagem do software e do banco de dados será realizada em nuvem.

- Tempo de resposta xxx

Não fará parte do escopo xxxx

- Conceitos e Tecnologias Envolvidos

Para a viabilização do sistema, serão aplicados conceitos de Gestão de Inventário por Explosão de Materiais (onde a baixa do insumo é automática conforme o serviço realizado) e Monitoramento via IoT (Internet das Coisas).

Linguagens e Frameworks: Utilização de Rust (Axum Web) no back-end e TypeScript (Angular) para o front-end.

Banco de Dados: PostgreSQL para armazenamento seguro de históricos de serviços e dados de clientes.

Integrações e Hardware:

- ESP32 para comunicação com as balanças digitais

- API do WhatsApp Business

- Gateways de pagamento (ex: Mercado Pago ou Stripe) para conciliação de PIX e cartões

- Situação atual (estado-da-arte)

A pesquisa de mercado aponta soluções como DryWash, Flipwash e sistemas generalistas de ERP.

Lacunas Identificadas: As soluções de grandes franquias são verticalizadas e de alto custo para pequenos empreendedores independentes. Softwares genéricos de gestão de lava-rápido falham na precisão do estoque, dependendo de baixas manuais que não consideram a variação exata de diluição de produtos químicos de alta performance.

Diferencial: O projeto proposto se diferencia ao integrar hardware (balanças) para eliminar o erro humano na aferição de insumos caros (cerâmicas, vitrificadores e shampoos concentrados).

Pesquisa com Usuários: Será realizado um questionário estruturado com proprietários de estéticas automotivas da região de Sorocaba e São Roque para validar a aceitação da interface de agendamento e a viabilidade do uso de balanças no dia a dia operacional.

- Estimativa de custo do projeto

Custos Iniciais e de Desenvolvimento

Equipe de Engenharia: O ciclo de desenvolvimento está estimado em 4 meses. Com 3 desenvolvedores Full Stack atuando em regime de meio período de 80 horas mensais a uma taxa de R$ 50,00 por hora, o projeto exige 960 horas técnicas. Isso totaliza um investimento de R$ 48.000,00.

Hardware: A aquisição da balança de precisão tem um custo unitário estimado entre R$ 400,00 e R$ 800,00. Considerando a compra de apenas uma unidade para a operação inicial, o custo médio adotado para o cálculo é de R$ 600,00.

Testes de Integração: A homologação com a API do WhatsApp Business gera cobranças por sessão e envio de mensagens. Foi alocado um orçamento estimado de R$ 200,00 para cobrir o tráfego de testes durante os 4 meses de construção do software.

Despesas Operacionais Recorrentes

Infraestrutura de Nuvem: A hospedagem do sistema e do banco de dados PostgreSQL ocorrerá em um VPS da AWS ou Azure. Como o período de desenvolvimento de 4 meses está coberto pelo plano gratuito de um ano dessas plataformas, não haverá custo inicial de servidor. As mensalidades só incidirão após o término da cota gratuita.

Valor Final Estimado

O investimento necessário para o desenvolvimento e lançamento do sistema é de R$ 48.800,00. Este montante cobre a totalidade das horas de engenharia, o orçamento para testes e a aquisição do hardware.

- Glossário

Explosão de Materiais: Baixa automática de diversos insumos no estoque a partir da conclusão de um único serviço cadastrado.

Ordem de Serviço (OS): Documento digital que formaliza a entrada do veículo e os serviços autorizados pelo cliente.